استعلام

خلاصه شرح محلول پاشی*جهت ارائه قیمت به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید

استعلام مبارزه با آفات و جوانه خوار بلوط به وسیله محلول پاشی BTو تله گذاری *1000 هكتاری شهرستان کیار

1 – نام پروژه: مانیتورنگ و محلول پاشی آفات جنگلی و تله گذاری شهرستان کیار

2 – محل اجرای: شهرستان کیار (مشایخ) به مساحت 1000 هكتار

3- محل تأمین اعتبار: صيانت

4- مبلغ برآوردکلی: 439 میلیون ریال

5-صلاحیت شرکت: شرکت باید یک نفر کارشناس گیاهپزشکی خبره را جهت اجرای طرح در اختیار داشته باشد.

6- روش کار: نحوه اجرای کار به دو دسته تقسیم میشود.

1- پیش آگاهی (مانیتورینگ)

1-1- بازدید روزانه از محدودههای آلوده و تهیه نمونه گونه آلوده و انتقال آن به اداره کل منابع طبیعی با وسایل مناسب و جنگل گردشی در سطح 1000 هکتار از جنگلهای مشایخ و بررسی نقشههای قبلی

1-2- مستند سازی کلیه مراحل مانیتورینگ و مبارزه به وسیله فیلم و عکس

2- مبارزه بیولوژیک با فرآورده BT

2-1- تحویل سم و فرمون به میزان مورد نیاز به عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.

2-2- تهیه سایر اقلام مورد نیاز اعم از آب، دستگاههای مکانیکی،تراکتور و تله بر عهده پیمانکار میباشد.

2-3- رعایت زمان محلولپاشی با ارائه گزارشهای مربوط به هواشناسی، بارش محدود مورد نظر باد غالب و غیره

2-4- محلول پاشی در سطح 1000 هکتار بااستفاده ازسمپاش تراکتوری، دستی و کوله پشتی

2-5- نصب تلههای فرمونی مبارزه با پروانه جوانهخوار بلوط به تعداد 1500 عدد در سطح 1500 هکتار (1000 هکتار محدوده سمپاشی با تراکتور و 500 هکتار محدوده سمپاشی با پهپاد) در بخش مشایخ

2-6- نگهداری تلهها در طول مدت قرارداد برعهده پیمانکار بوده و در صورت مفقود شدن از صورت وضعیت کسر میگردد.

2-7- در پایان عملیات کلیه تله ها توسط پیمانکار جمعآوری و به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تحویل داده شود.

2-8- UTMکلیه محل نقطهها باید برداشت و در نقشه ها قید شود.

2-8- پلی گون رقومی محدوده مبارزه با فرآورده BTو تلههای فرمونی تهیه و با فرمت shp در اختیار کارفرما قرار گیرد.

سایر شرایط:

1- با توجه به محدود بودن فصل مبارزه با آفت و در صورت تاخیر کلیه ضمانتنامههای شرکت ضبط خواهد شد.

2- ناظر استانی: خانم بنی هاشمی و آقای موسوی و ناظر شهرستانی: آقای ........................

3- مدت قرارداد: از ................ لغایت ....................

4- قیمت پایه: به ازاء هر هکتار 439000 ریال

لذا خواهشمند است قبل از برگزاری نهایی استعلام هماهنگی لازم با این اداره صورت پذیرد.